# ACTA DE REUNÍON

1. Verificación de asistentes
2. Validación de actividades semana 1:
3. Recursos para el manejo de agenda, planing, actividades, tareas.
4. Validación de roles acorde a proyecto
5. Fortalezas del equipo (participantes)
6. Capacitación de Git y GitHub (Diego Fernando Gaitán)
7. Definir disponibilidad de equipo para planing de reuniones.
8. Definir o establecer tareas por integrante
9. Definir hora y fecha de próxima reunión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Semana** | **Acciones** | **Miembros** | **Fecha inicio** | **Fecha Final** | | 1 | Se proyectan reuniones para la semana 1 y 2 inicialmente los días lunes a las 6 pm y los viernes a las 7 pm | Diego Fernando Gaitan Avella  Mauricio Alvarez Heredia  Sebastian Gutierrez Perez  Glenda Lisseth Triviño  Juan Diego Jiménez | 10/08/2022 | 19/08/2022 | | 2 | Reportes diarios en el grupo de WhasApp acerca de las actividades, tareas asignadas y/o novedades. | Diego Fernando Gaitan Avella  Mauricio Alvarez Heredia  Sebastian Gutierrez Perez  Glenda Lisseth Triviño  Juan Diego Jiménez | 10/08/2022 | Hasta finalizar ciclo 3 | | 3 | Revisión de enfoque de rol por cada miembro asignado. Validar sus obligaciones, tareas dentro del proyecto y entregables. Socializar en próxima reuníon | Diego Fernando Gaitan Avella  Mauricio Alvarez Heredia  Sebastian Gutierrez Perez  Glenda Lisseth Triviño  Juan Diego Jiménez | 11/08/2022 | 12/08/2022 | | 4 | Documentación de cada uno de los miembros del equipo respecto al proyecto propuesto para el ciclo 3 con fines de proyectar y planificar cada una de las etapas del proyecto. | Diego Fernando Gaitan Avella  Mauricio Alvarez Heredia  Sebastian Gutierrez Perez  Glenda Lisseth Triviño  Juan Diego | 11/08/2022 | 19/08/2022 | | 5 | Investigar y probar herramientas de planificación para llevar control de las actividades del proyecto (Trello, Jira). | Diego Fernando Gaitan Avella  Mauricio Alvarez Heredia  Sebastian Gutierrez Perez  Glenda Lisseth Triviño  Juan Diego | 11/08/2022 | 19/08/2022 | | 6 | Asignación de roles del equipo | Diego Fernando Gaitan Avella: **Desarrollador**  Mauricio Alvarez Heredia: **Administrador de BD**  Sebastian Gutierrez Perez: **Product Owner**  Glenda Lisseth Triviño: **Scrum Master**  Juan Diego Jimenez: **Analista** | 10/08/2022 | Hasta finalizar ciclo 3 | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |