# ACTA DE REUNÍON

Verificación de asistentes

Validación de actividades semana 1:

Recursos para el manejo de agenda, planing, actividades, tareas.

Validación de roles acorde a proyecto

Fortalezas del equipo (participantes)

Capacitación de Git y GitHub (Diego Fernando Gaitán)

Definir disponibilidad de equipo para planing de reuniones.

Definir o establecer tareas por integrante

Definir hora y fecha de próxima reunión

| Semana; Acciones; Miembros; Fecha inicio; Fecha Final. 1; Se proyectan reuniones para la semana 1 y 2 inicialmente los días lunes a las 6 pm y los viernes a las 7 pm; Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez; 10/08/2022; 19/08/2022. 2; Reportes diarios en el grupo de WhasApp acerca de las actividades, tareas asignadas y/o novedades.; Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez; 10/08/2022; Hasta finalizar ciclo 3. 3; Revisión de enfoque de rol por cada miembro asignado. Validar sus obligaciones, tareas dentro del proyecto y entregables. Socializar en próxima reuníon; Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego Jiménez; 11/08/2022; 12/08/2022. 4; Documentación de cada uno de los miembros del equipo respecto al proyecto propuesto para el ciclo 3 con fines de proyectar y planificar cada una de las etapas del proyecto.; Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego; 11/08/2022; 19/08/2022. 5; Investigar y probar herramientas de planificación para llevar control de las actividades del proyecto (Trello, Jira).; Diego Fernando Gaitan Avella Mauricio Alvarez Heredia Sebastian Gutierrez Perez Glenda Lisseth Triviño Juan Diego; 11/08/2022; 19/08/2022. 6; Asignación de roles del equipo; Diego Fernando Gaitan Avella: Desarrollador Mauricio Alvarez Heredia: Administrador de BD Sebastian Gutierrez Perez: Product Owner Glenda Lisseth Triviño: Scrum Master Juan Diego Jimenez: Analista; 10/08/2022; Hasta finalizar ciclo 3. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |